② 小组项目任务书模板

《企业应用开发实践》项目任务书

1 基本信息

表格

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 课程名称 | 企业应用开发实践 |
| 项目题目 | 无人机-机器狗空地协同巡检集成平台 |
| 小组编号 | ________ |
| 小组成员 | 姓名、学号、角色分工 |
| 指导教师 | ________ |
| 实践总学时 | 32 学时（课内），课外建议额外投入学时：≥64 学时 |
| 开始日期 | ____年__月__日 |
| 完成截止日期 | ____年__月__日 |

2 项目背景与业务描述

填写：项目业务场景，如园区安防 / 电力场站 / 应急救援仿真；说明本项目为软件仿真项目，无需实体无人机、机器狗硬件，通过软件仿真设备数据上报与指令下发。

3 项目目标

3.1 业务目标

实现无人机-机器狗空地协同巡检业务闭环；完成设备接入、任务下发、消息流转、分布式存储、检索分析、网关代理、可视化展示。

3.2 技术目标

熟练使用 HDFS、MongoDB/HBase、RocketMQ/Kafka、Nginx、Elasticsearch 组件；完成分布式企业应用集成，掌握组件部署、联调、测试优化方法。

3.3 素质目标

培养大国工匠精神，提升团队协作、文档撰写、问题排查、技术总结、答辩汇报能力。

4 主要功能任务（强制完成）

- 无人机、机器狗设备仿真模块，模拟设备注册、心跳、状态、传感器、图像元数据上报；

- 消息中间件实现消息生产、消费、持久化、路由，支持平台下发任务指令到仿真设备；

- HDFS 存储巡检图片大文件；分布式数据库存储设备、任务、告警结构化数据；

- Elasticsearch 实现巡检事件、告警的检索、统计分析；

- Nginx 实现反向代理、负载均衡、基础安全配置；

- Web 可视化页面，展示设备状态、巡检任务、告警信息；

- 系统功能测试、接口测试，记录测试结果，完成性能优化。

拓展选做任务：权限认证、压力测试、数据备份恢复、日志归档。

5 技术栈要求

- 容器环境：Docker

- 分布式文件系统：Hadoop-HDFS

- 分布式数据库：MongoDB / HBase

- 消息中间件：RocketMQ 或 Kafka

- 检索引擎：Elasticsearch + Kibana

- 网关：Nginx

- 后端开发语言：自选（Java/Python 等）

- 前端：Vue/HTML+JS 等

6 项目进度计划（课内 32 学时）

表格

| 阶段 | 时间 | 学时 | 主要工作内容 | 产出物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阶段一 | 第 1-2 天 | 8 学时 | 小组组建、需求分析、架构设计、技术选型 | 项目任务书、需求文档、架构图 |
| 阶段二 | 第 3-6 天 | 16 学时 | 环境部署、模块开发、组件联调、系统集成、BUG 修复 | 可运行原型、源代码、配置文件、测试用例 |
| 阶段三 | 第 7-12 天 | 8 学时 | 系统测试优化、撰写报告、准备答辩、正式答辩 | 课程设计报告、个人总结、技术研究报告、答辩 PPT |

7 小组分工

表格

| 学号 | 姓名 | 承担角色 | 具体工作内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 架构设计负责人 | 需求分析、总体架构、技术选型、方案评审 |
|  |  | 中间件运维负责人 | Docker 部署全部中间件、配置、排错调优 |
|  |  | 后端开发负责人 | 业务服务开发、消息消费、存储接口开发 |
|  |  | 仿真模块开发负责人 | 无人机机器狗仿真模块，数据生成模拟 |
|  |  | 前端可视化负责人 | Web 页面、地图展示、告警可视化 |
|  |  | 测试文档负责人 | 编写测试用例、测试报告、汇总全套文档 |

注意：每个人必须承担核心开发或部署任务，不能仅做文档。

8 需要提交交付物

- 小组：课程设计报告、答辩 PPT；

- 个人：自我总结报告、技术研究报告；

- 电子包：源代码、配置文件、脚本、全部文档电子版。

9 考核说明

课程成绩 = 项目分析设计及编码 70% + 项目管理及实施 10% + 技术总结 20%；考查课，无补考。

10 风险与注意事项

- 注意中间件版本兼容，优先使用 Docker 镜像；

- 重视日志排查，遇到问题优先查看组件日志；

- 禁止抄袭代码、抄袭文档，引用资源必须标注来源。

小组成员签字：________ 指导教师签字：________ 日期：____年__月__日